ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

г. Казань                                                                                  «20» сентября 2026 г.

КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», ИНН 1655018804, расположенное по адресу: г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 13а, в лице контактного лица Ронжиной Карины Андреевны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Команда разработчиков в составе: Ксенофонтовой М., Яковлева И., Янузаковой Н., в лице контактного лица Ксенофонтовой М., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать и внедрить веб-сервис «Вишлист», а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ.

1.2. Состав, содержание, функциональные и нефункциональные требования определяются Техническим заданием (Приложение № 1)

Приложение № 1

к Договору от «20» сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На веб-сервис «Вишлист»
(наименование проекта/работы)

1. Общие сведения

Заказчик: КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ», ИНН 1655018804, г. Казань, ул. Рихарда Зорге 13а, контактное лицо - Ронжина Карина Андреевна

(наименование, ИНН, адрес, контактное лицо)

Исполнитель: команда разработчиков (Ксенофонтова М. 2335678970, Яковлев И. 45687634567, Янузакова Н.), ИНН 2345678543, контактное лицо - Ронжина Карина Андреевна

(наименование, ИНН, адрес, контактное лицо)

2. Цели и задачи проекта

Цель: Разработка и внедрение веб-сервиса «Вишлист», предназначенного для создания, хранения и редактирования списков желаний пользователей, обеспечивающего централизованное хранение информации желаемых товаров и удобство работы с ней.

Задачи:

2.1. Проанализировать текущее состояние рабочего места

2.2. Сформулировать требования к системе

2.3. Спроектировать структуру и интерфейс сайта

2.4. Разработать функциональные модули системы

2.5. Обеспечить хранение и защиту данных

2.6. Провести тестирование системы

2.7. Обучить пользователей

2.8. Ввести систему в эксплуатацию

3. Описание результата

Ожидаемый результат: работающий веб-сервис «Вишлист», доступный через браузер, позволяющий пользователю зарегистрироваться, создавать вишлисты, выбирать тему оформления, добавлять позиции с параметрами, фото, ссылкой, ценой и степенью значимости, редактировать и удалять их. Система хранит все данные пользователя в личном кабинете.

4. Требования

4.1. Функциональные: регистрация и авторизация пользователя; создание, редактирование и удаление вишлиста; выбор темы оформления; добавление позиции (название, параметры, фото/файл, ссылка, цена, значимость); редактирование и удаление позиции с подтверждением; хранение вишлистов в личном кабинете; загрузка файлов JPG, PNG, PDF до 10 МБ; ознакомление с политикой конфиденциальности при регистрации.

4.2. Нефункциональные:

- Производительность: отклик – до 3 сек, страница – до 5 сек, файл до 10 сек. До 100 пользователей одновременно. Доступность – 99%.

- Надежность: резервная копия БД – ежедневно. Восстановление – до 24 часов. Без потери данных.

- Безопасность: пароли – хеш. HTTPS. Авторизация обязательна. Доступ только к вишлистам. Защита от SQL-инъекций и XSS. ФЗ-152.

- Удобство: интуитивный интерфейс; добавление позиции — до 5 действий; инструкция; ошибки на русском; удаление с подтверждением.

- Совместимость: Chrome, Firefox, Edge, Safari (последние 2 версии); ПК, ноутбуки, смартфоны; экраны 320–1920 px; Windows, macOS, Linux, Android, iOS; без установки.

- Масштабируемость: рост нагрузки без переработки архитектуры.

- Сопровождаемость: документация, читаемый код, обновление без остановки, логи.

- Дизайн: единый стиль, не менее 3 тем, шрифт от 14 px.

- Правовые нормы: политика конфиденциальности, согласие на обработку данных, ФЗ-152.

5. Сроки и этапы выполнения

Этап 1: анализ требований и проектирование до «14» сентября 2026 г.

Этап 2: разработка и настройка системы до «18» сентября 2026 г.

Этап 3: тестирование, обучение и ввод в эксплуатацию до «25» сентября 2026 г.

Общий срок: до «25» сентября 2026 г.

6. Критерии приёмки

- Регистрация и авторизация. Заказчик может создать новый аккаунт, войти в него и выйти. Проверено на 3 тестовых аккаунтах — все работают.

6.2. Создание вишлиста. Заказчик нажимает «Создать вишлист», вводит название, выбирает тему оформления и сохраняет. Новый вишлист появляется в личном кабинете.

6.3. Добавление позиции. Заказчик открывает вишлист, нажимает «Добавить позицию», заполняет все поля (название, параметры, фото, ссылка, цена, значимость) и сохраняет. Позиция отображается со всеми данными.

6.4. Редактирование позиции. Заказчик открывает позицию, меняет данные и сохраняет. Изменения отображаются корректно.

6.5. Удаление позиции. Заказчик выбирает позицию, нажимает «Удалить» и подтверждает. Позиция исчезает из вишлиста.

6.6. Загрузка файлов. Заказчик загружает JPG, PNG и PDF до 10 МБ. Файлы загружаются и отображаются без ошибок.

6.7. Совместимость. Заказчик открывает сервис в Chrome, Firefox, Edge и Safari. Везде система работает одинаково корректно.

6.8. Производительность. Заказчик замеряет время отклика — не более 3 секунд на любое действие.

6.9. Безопасность. Заказчик проверяет: доступ к чужим вишлистам закрыт, пароли не видны, соединение по HTTPS.

6.10. Документация. Заказчику переданы: руководство пользователя, инструкция по развёртыванию, политика конфиденциальности.7. Ограничения

Бюджет: 0 руб. (выполняется силами студентов)

Прочие ограничения: срок выполнения — не более 12 рабочих дней; разработка ведётся без привлечения сторонних платных сервисов; система должна соответствовать ФЗ-152.

1.3. В рамках проекта Исполнитель выполняет анализ требований, проектирование структуры и интерфейса, разработку функциональных модулей, обеспечение хранения и защиты данных, тестирование, обучение пользователей и ввод системы в эксплуатацию.

1.4. Результатом работ является работающий веб-сервис «Вишлист», доступный через браузер и позволяющий пользователям регистрироваться, создавать и редактировать вишлисты, выбирать тему оформления и добавлять позиции с указанными в ТЗ параметрами.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы в соответствии с настоящим договором и Техническим заданием.

2.1.2. Соблюдать установленные сроки выполнения работ.

2.1.3. Провести тестирование разработанного веб-сервиса.

2.1.4. Обеспечить соответствие системы требованиям безопасности, указанным в Техническом задании.

2.1.5. Передать Заказчику руководство пользователя, инструкцию по развёртыванию и политику конфиденциальности.

2.1.6. Провести обучение пользователей работе с системой.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

2.2.2. Требовать от Заказчика своевременного принятия результатов выполненных работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию и материалы.

2.3.2. Своевременно проверять результаты выполненных работ.

2.3.3. Принять результат работ при соответствии его требованиям Технического задания.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать ход выполнения работ без вмешательства в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Требовать устранения выявленных недостатков, если они не соответствуют требованиям Технического задания.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работы выполняются в следующие сроки:

Этап 1 — анализ требований и проектирование: до «14» сентября 2026 г.;

Этап 2 — разработка и настройка системы: до «18» сентября 2026 г.;

Этап 3 — тестирование, обучение и ввод в эксплуатацию: до «25» сентября 2026 г.

3.2. Общий срок выполнения работ — до «25» сентября 2026 г.

3.3. Срок выполнения работ не должен превышать 12 рабочих дней в соответствии с Техническим заданием.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек.

4.2. Оплата за выполнение работ не производится, поскольку разработка веб-сервиса осуществляется силами студентов в рамках учебной практики.

4.3. Дополнительные платные сервисы для разработки системы не используются.

4.4. Изменение стоимости работ возможно только по письменному соглашению Сторон.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. После завершения работ Исполнитель передаёт Заказчику результат разработки веб-сервиса «Вишлист» для проверки.

5.2. Заказчик проверяет соответствие результата требованиям Технического задания.

5.3. Приёмка осуществляется по установленным в Техническом задании критериям, в том числе проверяется регистрация и авторизация пользователей, создание и редактирование вишлистов, добавление и удаление позиций, загрузка файлов, совместимость с браузерами, производительность, безопасность и наличие документации.

5.4. При отсутствии замечаний Заказчик принимает результат работ.

5.5. При выявлении недостатков Исполнитель обязан устранить их в согласованный Сторонами срок.

- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

6.1. Исключительные права на разработанный в рамках настоящего договора веб-сервис «Вишлист» передаются Заказчику после завершения работ и его принятия.

6.2. Заказчик получает право использовать разработанное программное обеспечение в соответствии с его назначением.

6.3. Исполнитель не вправе передавать разработанный в рамках настоящего договора программный продукт третьим лицам для коммерческого использования без согласия Заказчика.

6.4. Использование результатов разработки в учебных целях допускается при условии соблюдения прав Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель несёт ответственность за соответствие разработанного программного обеспечения требованиям Технического задания.

7.3. Заказчик несёт ответственность за достоверность предоставленной Исполнителю информации и материалов.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств, которые они не могли предвидеть или предотвратить.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

8.3. Техническое задание на веб-сервис «Вишлист» является Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                  ИСПРАВЛЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

КТК ФГБОУ ВО «КНИТУ»                                 Команда разработчиков:

ИНН: 1655018804.                                      1. Ксенофонтова М. (ИНН: __________)

Адрес: г. Казань,                                     2. Яковлев И.           (ИНН: __________)

ул. Рихарда Зорге, 13а                            3. Янузакова Н.        (ИНН: __________)

Контактное лицо:                                    Контактное лицо:

Ронжина К. А.                                          Ксенофонтова М.

_________________ / Ронжина К. А. /                 __________________ / Ксенофонтова М. /

(подпись)                                                           (подпись)

__________________ / Яковлев И. /

(подпись)

__________________ / Янузакова Н. /

(подпись)